Panorama Backend v2

تقرير التحويل الشامل من MVP إلى مرشح إنتاج احترافي

المعمارية • الأمان • الصلاحيات • OTP • الملفات • الطباعة • التقييم • التشغيل

الحكم التنفيذي النسخة المرفقة Production Candidate مرجعية. الاعتماد النهائي مشروط بتطبيق migrations وتشغيل CI وStaging واختبارات الأمن والضغط والاستعادة.

| المؤشر | القيمة |
| --- | --- |
| الإصدار والنطاق | v2.0.0 — 195 ملف Python / 13 تطبيق Django |
| التغييرات | 47 ملفًا مضافًا، 70 معدلًا، وحذف .env الحساس |
| البريد الرسمي | panoramacompany31@gmail.com |
| حالة التسليم | مرشح إنتاج يحتاج إغلاق بوابة القبول |

تاريخ التقرير: 27 يوليو 2026

# فهرس التقرير

1. الملخص التنفيذي ونطاق العمل

2. إعادة تحليل النسخة الأصلية

3. النتيجة الهندسية بعد التحويل

4. المعمارية المرجعية

5. المصادقة وOTP والبريد الرسمي

6. الصلاحيات وإدارة المستخدمين

7. توثيق الطالب وحماية البطاقة

8. الغروبات وإخفاء رابط واتساب

9. حماية الملفات والمرفقات

10. نظام الطباعة والتسعير

11. الشات وWebSocket

12. الدعم والإشعارات والمهام الخلفية

13. نظام التقييم والاقتراحات

14. التدقيق والخصوصية والاحتفاظ بالبيانات

15. إعدادات الإنتاج وDocker وCI

16. عقود API والتأثير على الموبايل والداشبورد

17. المهاجرات وخطة الانتقال

18. الاختبارات والتحقق المنفذ

19. المخاطر المتبقية والاعتماد النهائي

20. خطة الإطلاق ودرجة الجاهزية

21. ملحق مسارات API وملفات التسليم

# 1  الملخص التنفيذي ونطاق العمل

أعيد بناء الطبقات الحرجة في Backend بانوراما بهدف نقل المشروع من MVP جيد التنظيم إلى مرشح إنتاج يطبق مبدأ «الباك هو مصدر الحقيقة» في الصلاحيات، الأسعار، الوصول إلى الملفات، التوثيق، وحالات الإجراءات. شمل العمل الأكواد الفعلية وليس التقرير النظري فقط، مع الحفاظ على الوحدات القائمة وتطويرها تدريجيًا بدل إعادة كتابة المشروع من الصفر.

| المجال | قبل التحويل | بعد التحويل المرجعي |
| --- | --- | --- |
| المصادقة | JWT أساسي وتدفقات OTP محدودة | تدوير Refresh Tokens، Blacklist، إلغاء الجلسات، OTP بريدي محمي |
| الصلاحيات | أدوار مباشرة | Capabilities + أدوار + استثناءات Allow/Deny مؤقتة |
| واتساب | إمكانية كشف الرابط ضمن البيانات | تشفير الرابط وتذكرة وصول مؤقتة وعدم ظهوره في APIs العامة |
| الملفات | روابط Media قابلة للكشف | تذاكر وصول، بث Inline، No-Store، وتخزين خاص اختياري |
| الطباعة | إمكانية الاعتماد على بيانات سعر من العميل | Pricing Engine كامل وحفظ Snapshot للأسعار |
| التقييم | غير موجود بصورة منهجية | سياسات Prompts، تقييم لكل إجراء، اقتراحات، تصويت، Workflow وتحليلات |
| الإنتاج | Docker وتشغيل أساسي | حاوية Non-root، Release Job، CI، Retention، Security Headers |

مبدأ أساسي لا يمكن لأي فريق أن يضمن «100% بلا ثغرات». النسخة المثالية عمليًا هي نسخة تقلل سطح الهجوم، تختبر الفرضيات، تمنع الثقة بالعميل، وتبقى قابلة للمراقبة والاستجابة للحوادث.

## مصادر التحليل

الأرشيف الأصلي panorama-backend ومقارنته ملفًا بملف مع النسخة الجديدة.

وثائق المشروع والباك والداشبورد وتطبيق الموبايل وعقود التكامل السابقة.

طلب المستخدم الحالي بشأن التقييم والاقتراحات والصلاحيات وإخفاء رابط واتساب وOTP عبر البريد الرسمي.

التسجيل الصوتي المرفق: OGG/Opus، قناة واحدة، 48kHz، ومدته 51.98 ثانية. لم تتوفر في البيئة أداة تفريغ عربية موثوقة دون اتصال؛ لذلك لم تُنسب إليه عبارات غير مؤكدة، واعتمد التنفيذ على الطلب المكتوب والأكواد والوثائق.

# 2  إعادة تحليل النسخة الأصلية

كانت النسخة الأصلية قوية من ناحية تقسيم Django Apps، لكنها احتوت مخاطر مركزة في عدد قليل من الملفات المحورية. أهمها تعدد مصادر حالة التوثيق، ضعف حماية OTP، اعتماد محتمل على السعر القادم من العميل، كشف روابط الملفات، محدودية الأدوار، وعدم وجود نظام منتج للتقييم المستمر.

| الخطر الأصلي | الأثر | المعالجة في v2 |
| --- | --- | --- |
| تضارب التسجيل والتوثيق | طالب Pending بلا طلب إداري قابل للمراجعة | الفصل بين إنشاء الحساب وإرسال VerificationRequest وربط الحالة بمعاملة ذرية |
| غياب Throttling دقيق | Brute Force وإساءة استخدام OTP | Throttles مستقلة حسب العملية مع cooldown وحد المحاولات |
| Account Enumeration | كشف وجود البريد/الهاتف | ردود عامة في الاستعادة والتحقق |
| سعر من جهة العميل | التلاعب بالتكلفة | الحساب على الخادم فقط مع Pricing Snapshot |
| روابط ملفات مباشرة | IDOR وتسريب ومشاركة خارجية | Access Tickets قصيرة العمر وبث محمي |
| رابط واتساب ظاهر | نسخ الرابط دون أهلية أو تسريبه بالسجلات | تشفير، Boolean فقط، Ticket ثم Redirect مدقق |
| أدوار قليلة | توسيع الصلاحيات بصورة غير منضبطة | Capabilities وUser Overrides وتواريخ انتهاء |
| لا توجد حلقة Feedback | تطوير مبني على التخمين | قياس الرضا حسب الإجراءات والإصدار والمنصة |

# 3  النتيجة الهندسية بعد التحويل

| المحور | تقدير النسخة الأصلية | تقدير v2 الساكن | ملاحظة |
| --- | --- | --- | --- |
| المعمارية | 82/100 | 94/100 | فصل واضح وخدمات مشتركة وCI |
| المصادقة وOTP | 62/100 | 92/100 | يحتاج اختبار Gmail فعليًا |
| RBAC | 70/100 | 94/100 | أدوار وقدرات واستثناءات |
| التوثيق والخصوصية | 68/100 | 92/100 | بطاقات محمية وRetention |
| الملفات والمرفقات | 58/100 | 91/100 | يبقى فحص Malware خارجيًا |
| الطباعة والتسعير | 54/100 | 94/100 | لا ثقة بسعر العميل |
| التقييم والاقتراحات | 0/100 | 93/100 | منظومة جديدة كاملة |
| DevOps والإنتاج | 68/100 | 91/100 | يحتاج تشغيل CI/Staging |
| الاختبارات التنفيذية | غير مغلقة | 78/100 | الاختبارات كتبت ولم تُنفذ هنا |
| الجاهزية الكلية | نحو 62/100 | نحو 91/100 ساكنًا | ليست اعتماد إنتاج نهائي |

النتيجة تم رفع جودة التصميم والتنفيذ بصورة كبيرة، لكن الدرجة النهائية لا تصبح 100/100 إلا بعد التحقق الديناميكي، اختبار الهجرة على نسخة بيانات، تشغيل الخدمات الخارجية، مراجعة أمنية مستقلة، واختبارات الضغط والاستعادة.

# 4  المعمارية المرجعية

| طبقة العملاء | بوابة Backend | الخدمات والبيانات |
| --- | --- | --- |
| React Native / Dashboard | HTTPS API v1 + JWT + Throttling + Request ID | Django Services + PostgreSQL |
| WebSocket Chat | Channels Middleware + Membership Authorization | Redis Channel Layer |
| ملفات خاصة | Protected Ticket Endpoints | S3/R2 Private Storage |
| إشعارات | Notification Service + Celery | Expo Push / Redis Queue |
| OTP بريد | Auth Services | Gmail SMTP App Password |

المبادئ المعمارية المعتمدة:

Deny by default: كل Endpoint يتطلب هوية وصلاحية صريحة إلا المسارات العامة الضرورية.

Server authoritative: الحالة والسعر والوصول والعضوية لا تُقبل كحقائق من الواجهة.

Least privilege: فصل أدوار الدعم والطباعة والمحتوى والإدارة التقنية.

Privacy by design: لا ترجع البيانات الحساسة أو الروابط الخام لمجرد أن الشاشة لا تعرضها.

Short-lived capability URLs: الوصول إلى مورد حساس يتم بتذكرة قصيرة العمر ومحدودة الاستخدام.

Auditability: العمليات الحساسة لها Actor وTarget وRequest ID وIP موثوق مع Redaction.

Operational safety: migrations في Release Job وليس داخل كل Replica أثناء التشغيل.

# 5  المصادقة وOTP والبريد الرسمي

تم اعتماد البريد الرسمي panoramacompany31@gmail.com كمرسل افتراضي لرموز التحقق ورسائل النظام. لا تُحفظ كلمة مرور البريد داخل الكود أو المستودع. يلزم تفعيل التحقق بخطوتين في Gmail وإنشاء App Password مستقل ووضعه سرًا في بيئة الإنتاج.

| المتغير | القيمة المرجعية | ملاحظة أمنية |
| --- | --- | --- |
| EMAIL_HOST | smtp.gmail.com | خادم Gmail الرسمي |
| EMAIL_PORT | 587 | STARTTLS |
| EMAIL_USE_TLS | True | إلزام التشفير أثناء النقل |
| EMAIL_HOST_USER | panoramacompany31@gmail.com | البريد الرسمي |
| EMAIL_HOST_PASSWORD | Secret / Gmail App Password | ممنوع وضع كلمة المرور العادية أو Commit |
| OTP_EXPIRY_MINUTES | 10 | مدة قصيرة قابلة للضبط |
| OTP_RESEND_COOLDOWN_SECONDS | 60 | منع الإرسال المتكرر |
| OTP_MAX_ATTEMPTS | 5 | قفل التحقق بعد المحاولات |

## دورة OTP الآمنة

إنشاء رمز عشوائي ثم حفظ Hash فقط؛ لا يُخزن الرمز الصريح.

إبطال الرموز السابقة للغرض نفسه عند إصدار رمز جديد.

تطبيق Throttling حسب المستخدم/الوجهة/IP وCooldown قبل إعادة الإرسال.

عدم إعادة OTP في Production وعدم تسجيله في Logs.

رد عام عند طلب استعادة كلمة المرور لمنع كشف وجود الحساب.

قصر Endpoint إعادة الإرسال العام على VERIFY_EMAIL وVERIFY_PHONE لمنع تحويل النظام إلى Relay بريدي.

إلغاء Refresh Tokens للمستخدم عند تغيير أو إعادة تعيين كلمة المرور.

إعداد Gmail الصحيح فعّل 2-Step Verification في حساب Gmail ثم أنشئ App Password باسم Panorama Backend. خزّن القيمة في Secret Manager/Coolify باسم EMAIL_HOST_PASSWORD. لا ترسلها في المحادثة ولا تضعها داخل .env المرفوع.

# 6  الصلاحيات وإدارة المستخدمين

تم توسيع الأدوار من نموذج محدود إلى RBAC يعتمد على Capabilities، مع قدرة الإدارة التقنية على منح أو منع صلاحية محددة لمستخدم ولفترة زمنية، دون تغيير دوره الكامل.

| الدور | الهدف | أمثلة الصلاحيات |
| --- | --- | --- |
| it_support | الإدارة التقنية العليا | كل القدرات، المستخدمون، Audit، النظام |
| admin | الإدارة التشغيلية | الأكاديميات، التوثيق، الغروبات، الملفات، الإعلانات |
| print_staff | تشغيل الطباعة | الطلبات، الحالات، الملاحظات، الملفات المحمية |
| support_staff | الدعم الفني | التذاكر، الردود، التعيين والحالات |
| content_manager | إدارة المحتوى | الملفات والإعلانات حسب السياسة |
| student | طالب موثق/قيد التوثيق | المحتوى المؤهل، الشات، الطباعة، الدعم |
| normal_user | مستخدم خدمات عامة | الميزات العامة المسموحة فقط |

## Capabilities الأساسية

| المجال | القدرات |
| --- | --- |
| Dashboard | الدخول إلى لوحة العمليات |
| Users | إدارة المستخدمين والأدوار والاستثناءات |
| Academic | إدارة الجامعات والكليات والمواد |
| Verification | مراجعة التوثيق والبطاقات |
| Groups | إدارة الغروبات والعضويات |
| External Channels | إدارة وفتح القنوات المساندة |
| Files | رفع الملفات وإدارة الوصول |
| Printing | التسعير والطلبات |
| Support | التذاكر والردود |
| Announcements | الإعلانات والاستهداف |
| Audit | عرض سجل العمليات |
| Feedback | إدارة الاقتراحات والتحليلات |

القاعدة التنفيذية: إخفاء عنصر من الواجهة ليس صلاحية. كل Endpoint وخدمة تحقق من Capability الفعلية، والـDeny override يتقدم على Allow عندما توجد سياسة تعارض.

# 7  توثيق الطالب وحماية البطاقة

تم توحيد رحلة التوثيق حتى لا تتحول حالة الطالب إلى Pending دون وجود طلب يمكن مراجعته. إنشاء الطالب ينتج ملفًا Academic Profile بحالة Incomplete، ولا ينتقل إلى Pending إلا عند إنشاء VerificationRequest فعلي.

| المرحلة | الحالة | الضوابط |
| --- | --- | --- |
| إنشاء الحساب | incomplete | لا يوجد رفع بطاقة ضمن التسجيل الأساسي |
| إرسال الطلب | pending | طلب واحد نشط لكل طالب، رفع محمي وفحص نوع/حجم |
| المراجعة | pending | المراجع لا يراجع طلبه، وبطاقة بتذكرة قصيرة |
| القبول | approved | Transaction وتحديث الملف والطلب وإشعار وتدقيق |
| رفض/تحديث | rejected / needs_update | سبب إلزامي وإشعار وإمكانية إعادة الإرسال |
| الاحتفاظ | terminal | حذف البطاقة بعد المدة وفق سياسة Retention |

الـSerializer لا يعيد رابط البطاقة؛ يعيد has_card_image فقط عند الحاجة.

المراجع يحصل على Card Access Ticket مؤقت، ثم Stream مع Cache-Control: no-store.

قيد قاعدة بيانات يمنع أكثر من طلب Pending لنفس الطالب.

مهمة purge_expired_sensitive_data تحذف البطاقات بعد فترة الاحتفاظ وتوثق أخطاء التخزين.

# 8  الغروبات وإخفاء رابط واتساب

تم تحويل رابط واتساب من حقل مكشوف إلى قناة خارجية مشفرة في قاعدة البيانات. لا يُعاد الرابط في استجابة الغروب العامة؛ يظهر فقط مؤشر has_whatsapp_channel. المستخدم المؤهل يطلب تذكرة قصيرة العمر، ثم يفتح رابط Redirect مدقق ومحدود الاستخدام.

| الخطوة | ما يراه العميل | ما يفعله الباك |
| --- | --- | --- |
| عرض الغروب | has_whatsapp_channel: true/false | لا يفك التشفير ولا يرجع الرابط |
| طلب الفتح | Endpoint whatsapp-ticket | يتحقق من العضوية والحظر والصلاحية ويصدر Token |
| فتح القناة | URL داخلي مؤقت | يستهلك التذكرة ويدقق العملية ثم يعيد Redirect |
| الإدارة | حقل Write-only | يفحص HTTPS والدومينات الرسمية ويشفر الرابط |
| السجلات | لا يظهر الرابط | Redaction لقيم WhatsApp والقنوات الخارجية |

حد تقني مهم لا يمكن إخفاء الرابط النهائي عن المستخدم المصرح له بعد فتحه؛ المتصفح أو تطبيق واتساب يحتاج الوجهة. الحماية الواقعية هي إخفاؤه عن غير المؤهلين، تشفيره أثناء التخزين، عدم إرجاعه في APIs، عدم تسجيله، واستخدام تذكرة قصيرة ومدققة.

# 9  حماية الملفات والمرفقات

| المورد | الحماية المضافة | سياسة الوصول |
| --- | --- | --- |
| ملفات المواد | FileAccessTicket + Protected Stream | أهلية أكاديمية/عضوية/دور |
| بطاقة الطالب | VerificationCardAccessTicket | مراجع مخول فقط |
| ملف الطباعة | PrintItemAccessTicket | صاحب الطلب أو فريق الطباعة |
| مرفق الدعم | SupportAttachmentAccessTicket | صاحب التذكرة أو فريق الدعم |
| مرفق الشات | MessageAttachmentAccessTicket | عضو Approved في الغروب |

عدم إرجاع URL التخزين الخام في Serializers الحساسة.

فحص الامتداد وMIME والتوقيع وحجم PDF/الصور قبل القبول.

تذاكر ذات TTL واستخدامات محدودة، مع No-Store وContent-Disposition Inline.

إعداد خاص لاستخدام S3 أو Cloudflare R2 كـPrivate Bucket في Production.

حذف البيانات المؤقتة والتذاكر المنتهية بجدولة دورية.

متطلب خارجي متبقٍ التحقق من MIME والتوقيع لا يساوي فحص Malware. قبل الإنتاج يجب ربط Quarantine/Scanning مثل ClamAV أو خدمة فحص ملفات، ومنع إتاحة الملف حتى نجاح الفحص.

# 10  نظام الطباعة والتسعير

أصبحت الطباعة Domain مستقلًا لا يسمح للواجهة بتحديد السعر. يرسل المستخدم خيارات الطلب فقط، ويحسب Backend السعر من قواعد فعالة، ثم يحفظ Pricing Snapshot لضمان إمكانية تفسير المبلغ حتى بعد تعديل الأسعار.

| المكوّن | المسؤولية |
| --- | --- |
| PrintPricingRule | سعر الصفحة حسب اللون، الوجه، حجم الورق، والخدمة |
| BindingPrice | سعر التجليد/التسليك والخدمات الإضافية |
| PickupLocation | نقاط الاستلام الفعالة ومعلوماتها |
| Print Quote | حساب السعر قبل الطلب دون إنشاء Order |
| PrintOrder | الحالة والإجمالي والمستخدم ونقطة الاستلام |
| PrintOrderItem | الملف والنسخ والصفحات والخيارات |
| Pricing Snapshot | نسخة غير قابلة للتأويل من قواعد السعر المستخدمة |
| Status History | حالة قديمة/جديدة، ملاحظة عامة وملاحظة داخلية |

## منطق إنشاء الطلب

العميل يرسل source_file أو ملفًا مرفوعًا، عدد النسخ والخيارات فقط.

الخادم يستخرج/يثبت عدد الصفحات ويختار قواعد الأسعار الفعالة.

الخادم يحسب المجموع ويعيد Quote، ثم يعيد الحساب عند إنشاء الطلب لمنع TOCTOU.

يحفظ Snapshot والأسعار الجزئية داخل الطلب.

التعيين مقيد بأدوار الطباعة/الإدارة، والانتقالات تخضع State Machine.

الطالب لا يرى الملاحظات الداخلية ولا الموظف المعين أو تفاصيل تشغيلية غير لازمة.

# 11  الشات وWebSocket

| المجال | التحسين |
| --- | --- |
| المصادقة | Authorization Header مفضل، Query Token للتوافق القديم فقط |
| التفويض | التحقق من عضوية Approved وصلاحية الإرسال في كل اتصال/حدث |
| المدخلات | حد 16KB للحدث، رسالة 4000 حرف، منع System Message من العميل |
| المرفقات | تذكرة وصول محمية بدل الرابط الخام |
| Reply | يجب أن تكون الرسالة الأصلية داخل الغروب نفسه |
| Rate Limits | رسائل وTyping وبلاغات بحدود منفصلة |
| الأخطاء | رسالة عامة للعميل وتفاصيل في Logging فقط |
| البلاغات | قيد Unique لمنع التكرار |

قبل الإطلاق واسع النطاق يجب إجراء Load Test لاتصالات WebSocket المتزامنة، إعادة الاتصال، انتهاء JWT، Redis Failover، وحجم Fan-out لكل غروب.

# 12  الدعم والإشعارات والمهام الخلفية

| الوحدة | التحسينات |
| --- | --- |
| الدعم | فصل Mobile/Dashboard Serializers، إخفاء الحقول الداخلية، تقييد التعيين، انتقالات حالة |
| المرفقات | Upload Validation + Ticket Stream |
| الإشعارات | أنواع موسعة للطباعة والدعم والتقييم والشات |
| Device Tokens | Write-only مع Hint، تحديث last_used وعدم إعادتها خامًا |
| Push | Adapter لـExpo مع Timeout وعزل الفشل |
| Background Jobs | Celery + Redis وإرسال بعد transaction.on_commit |

تم تصميم Push بحيث لا يفشل الإجراء الأساسي عند تعطل مزود الإشعارات. يسجل الفشل للمراقبة ويستمر حفظ Notification الداخلي كمصدر موثوق للمستخدم.

# 13  نظام التقييم والاقتراحات

تمت إضافة تطبيق feedback كامل لتحويل استخدام التطبيق إلى بيانات تطوير قابلة للقياس. لا يُظهر التطبيق نافذة تقييم بعد كل نقرة؛ بل يطلب الرأي بعد نقاط قيمة وفق Cooldown وSampling حتى لا تتحول الميزة إلى إزعاج يفسد القياس.

| السياق | Action Key | وقت التقييم |
| --- | --- | --- |
| التسجيل | registration.completed | بعد اكتمال إنشاء الحساب والتحقق |
| التوثيق | verification.submitted | بعد إرسال الطلب بنجاح |
| قرار التوثيق | verification.reviewed | بعد مشاهدة قرار الإدارة |
| المادة | subject.opened | بعد الوصول للمحتوى |
| الغروب | group.joined | بعد اكتمال الانضمام |
| الشات | chat.session.completed | بعد جلسة مفيدة لا بعد كل رسالة |
| الملف | file.viewed | بعد مشاهدة فعلية |
| عرض السعر | printing.quote.completed | بعد ظهور السعر |
| طلب الطباعة | printing.order.created | بعد الإنشاء |
| التسليم | printing.order.delivered | بعد استلام الطلب |
| الدعم | support.ticket.resolved | بعد الحل |
| واتساب | group.whatsapp.opened | بعد فتح القناة |
| البحث | search.completed | بعد نتيجة مفيدة |
| عام | app.general | دوريًا وفق السياسة |

## البيانات والخصوصية

Rating من 1 إلى 5، تعليق اختياري، نوع الملاحظة: تقييم/اقتراح/مشكلة/شكوى/إشادة.

ربط الملاحظة بالسياق وAction Key وObject ID والإصدار والمنصة واللغة.

حظر كلمات المرور وOTP والتوكنات وروابط الملفات وبيانات البطاقة داخل metadata.

قائمة اقتراحات عامة مجهولة لا تعرض user أو device أو metadata أو حقول العمل الداخلية.

إمكانية التصويت على الاقتراحات المنشورة فقط لمنع إساءة استعمال المحتوى غير المراجع.

Workflow: new → reviewing → planned → in_progress → resolved، مع rejected وduplicate.

إشعار صاحب الاقتراح عند القرار النهائي.

## مؤشرات لوحة التحكم

| المؤشر | الفائدة |
| --- | --- |
| متوسط التقييم العام وحسب السياق | اكتشاف الوحدات الضعيفة |
| توزيع النجوم | تمييز المتوسط المضلل عن الاستقطاب |
| نسبة الرضا 4–5 | KPI تشغيلي مفهوم |
| الإصدار والمنصة | كشف Regression خاص بإصدار أو Android/iOS |
| الاقتراحات الأعلى تصويتًا | ترتيب Roadmap بناءً على الطلب |
| المفتوح والحرج والمتأخر | إدارة دورة التحسين |

أفضل ممارسة UX يجب أن يأتي Prompt بعد نجاح الإجراء، وأن يكون اختياريًا وقابلًا للتأجيل، وألا يعاد للمستخدم نفسه لنفس الإجراء والإصدار قبل انتهاء Cooldown. التقييم المستمر لا يعني نافذة مستمرة.

# 14  التدقيق والخصوصية والاحتفاظ بالبيانات

| المجال | السياسة |
| --- | --- |
| Audit Redaction | إخفاء password/token/OTP/WhatsApp/card/file/attachment/student number/phone/email |
| Request ID | إرفاق معرف فريد بالاستجابة والسجل لتتبع الحوادث |
| IP | استخراجه مع مراعاة Trusted Proxies |
| بطاقات التوثيق | 90 يومًا افتراضيًا بعد الحالة النهائية |
| OTP | 7 أيام افتراضيًا للسجلات المنتهية |
| Access Tickets | 24 ساعة للسجلات المنتهية؛ مدة الاستخدام الفعلية أقصر بكثير |
| Feedback Prompt Events | 365 يومًا |
| Audit Logs | 730 يومًا كسياسة مرجعية |

أضيف أمر إدارة `purge_expired_sensitive_data --dry-run` لعرض ما سيحذف، ثم تشغيله دوريًا عبر Scheduler بعد مراجعة النتائج. أخطاء حذف التخزين تسجل ولا تُتجاهل بصمت.

# 15  إعدادات الإنتاج وDocker وCI

| العنصر | الحالة في v2 |
| --- | --- |
| HTTPS/HSTS | مفعلة افتراضيًا في production.py |
| Cookies | Secure/HttpOnly/SameSite |
| CORS/CSRF | قوائم صريحة بلا Wildcards |
| Hosts | لا يسمح بالإنتاج دون ALLOWED_HOSTS |
| API Docs | معطلة افتراضيًا في الإنتاج |
| Docker | Multi-stage، مستخدم غير Root، Healthcheck |
| Release | docker/release.sh للمهاجرات والـcollectstatic والـseed الاختياري |
| Runtime | entrypoint لا ينفذ migrations تلقائيًا افتراضيًا |
| Worker | Celery Worker منفصل |
| Secrets | مستبعدة من Docker context عبر .dockerignore |
| CI | Check، migration drift، schema، tests، Ruff، Bandit، dependency audit |

منع سر خطير تم حذف ملف `.env` الموجود في النسخة الأصلية من النسخة الجديدة. `.env.example` يحتوي placeholders فقط. يجب تدوير أي أسرار سبق استخدامها في ملف مرفوع أو مستودع.

# 16  عقود API والتأثير على الموبايل والداشبورد

النسخة الجديدة تغير بعض العقود عمدًا لحماية البيانات. يجب تحديث الموبايل والداشبورد مع OpenAPI المولد وعدم الاستمرار في افتراض روابط مباشرة أو أسعار مرسلة من العميل.

| التغيير | تعديل الواجهة المطلوب |
| --- | --- |
| ملف/بطاقة/مرفق بلا URL خام | طلب access-ticket ثم فتح protected endpoint |
| WhatsApp بلا URL في Group | عرض زر عند has_whatsapp_channel ثم طلب ticket |
| Print Quote جديد | إرسال الخيارات واستقبال السعر من الخادم |
| Print Order | عدم إرسال price/pages كحقائق موثوقة |
| Feedback Prompt | استدعاء eligibility قبل إظهار نافذة التقييم |
| Suggestion Feed | عرض البيانات العامة المجهولة فقط |
| أدوار جديدة | تحديث أنواع TypeScript والتنقل حسب Capabilities |
| OTP بريد | إضافة واجهة اختيار/عرض البريد المقنع وحالات cooldown |
| Error Envelope | استخدام code/message/errors/request_id |

## أهم المسارات الجديدة

| المجال | المسار |
| --- | --- |
| Feedback | POST /api/v1/feedback/ |
| Feedback Prompt | GET /api/v1/feedback/prompt/ |
| Feedback Analytics | GET /api/v1/dashboard/feedback-analytics/ |
| WhatsApp Ticket | POST /api/v1/groups/{id}/whatsapp-ticket/ |
| File Ticket | POST /api/v1/files/{id}/access-ticket/ |
| Verification Card Ticket | POST /api/v1/dashboard/verifications/{id}/card-ticket/ |
| Print Quote | POST /api/v1/printing/quote/ |
| Print File Ticket | POST /api/v1/printing/items/{id}/access-ticket/ |
| Support Attachment Ticket | POST /api/v1/support/messages/{id}/attachment-ticket/ |

# 17  المهاجرات وخطة الانتقال

أضيفت مهاجرات يدوية لأن بيئة التنفيذ الحالية لا تحتوي Django ولا اتصالًا بمستودع الحزم. يجب أن يتحقق CI من migration drift ثم تطبق على نسخة Staging من قاعدة البيانات قبل الإنتاج.

| التطبيق | المهاجرة | الغرض |
| --- | --- | --- |
| accounts | 0004_security_rbac_and_email_otp | الأدوار، الاستثناءات، قنوات OTP، بيانات الأمان |
| verification | 0002_protected_cards_and_pending_constraint | تذاكر البطاقة وقيد Pending واحد |
| groups | 0003_encrypted_external_channels | القنوات الخارجية المشفرة والتذاكر |
| files | 0002_protected_access_and_metadata | التذاكر وSHA256 وعدد الصفحات |
| printing | 0002 + 0003 | Pricing Engine، التذاكر، وفصل الملاحظات |
| support | 0002_protected_attachments_and_response_time | تذاكر المرفقات وحقول الخدمة |
| chat | 0002_protected_attachments_and_report_constraint | حماية المرفقات ومنع البلاغات المكررة |
| notifications | 0003_expand_notification_types | أنواع الإشعارات الجديدة |
| feedback | 0001 + 0002 | منظومة التقييم والسياقات الموسعة |

## خطة الترحيل الآمنة

نسخ احتياطي مشفر واختبار Restore قبل بدء الترحيل.

إنشاء Staging من نسخة منزوعة/مقنعة من البيانات الإنتاجية.

تشغيل `python manage.py check` و`makemigrations --check --dry-run` و`migrate --plan`.

تطبيق migrations في نافذة صيانة ومراقبة Locks والزمن.

تشغيل seed_production_defaults لإنشاء سياسات التقييم المرجعية دون تكرار.

اختبار رحلات Login/OTP/Verification/Files/Printing/Chat/Support/Feedback.

نشر الموبايل والداشبورد المتوافقين قبل أو بالتزامن مع تفعيل العقود الجديدة.

خطة Rollback واضحة لكل Migration وتوثيق قرار Go/No-Go.

# 18  الاختبارات والتحقق المنفذ

| التحقق | النتيجة |
| --- | --- |
| Python compileall | ناجح |
| AST Parsing | 195 ملفًا دون أخطاء |
| Symbol table parsing | دون أخطاء تركيبية |
| JSON collections | صالحة نحويًا |
| Shell scripts sh -n | ناجحة |
| Secret pattern scan | لا توجد مفاتيح حقيقية؛ Gmail placeholder فقط |
| مقارنة الملفات | 47 مضافًا، 70 معدلًا، .env محذوف |

## اختبارات أضيفت إلى الكود

test_security_contracts.py

test_otp_and_login.py

test_feedback.py

test_printing_contract.py

ما لم يُنفذ في هذه البيئة لم تُشغّل Django system checks أو migrations أو pytest أو OpenAPI validation أو Bandit/pip-audit لأن Django والاعتماديات وقاعدة البيانات وRedis غير متاحة دون اتصال. وجود ملفات الاختبار لا يعني نجاحها حتى ينفذها CI.

# 19  المخاطر المتبقية والاعتماد النهائي

| المخاطرة | المستوى | الإجراء المطلوب |
| --- | --- | --- |
| المهاجرات مكتوبة يدويًا وغير مطبقة | P0 | CI + Staging + migrate plan + data verification |
| Gmail لم يختبر فعليًا | P0 | App Password واختبار deliverability وSPF/DMARC عند استخدام دومين لاحقًا |
| Malware scanning غير مربوط | P0 | Quarantine + ClamAV/Provider قبل نشر الملفات |
| تكامل الموبايل والداشبورد | P0 | تحديث العقود وتوليد client من OpenAPI |
| Load test للشات/Redis | P1 | اختبار آلاف الاتصالات وReconnect/Failover |
| Push Provider | P1 | مفاتيح Expo وتجربة أجهزة حقيقية |
| S3/R2 | P1 | Bucket خاص وسياسة CORS/Retention واختبار signed access |
| Observability | P1 | Sentry/APM/Metrics/alerts وإخفاء PII |
| Penetration test | P0 | مراجعة مستقلة لـIDOR/Auth/Uploads/WebSocket |
| Backup restore | P0 | تجربة استعادة دورية وRPO/RTO |

# 20  خطة الإطلاق ودرجة الجاهزية

| البوابة | معايير النجاح | الحالة الحالية |
| --- | --- | --- |
| G0 — Static | Syntax، أسرار، Shell، JSON | منجزة |
| G1 — CI | Django checks، migrations، tests، schema، security tools | غير منفذة هنا |
| G2 — Staging | PostgreSQL/Redis/Celery/Gmail/R2 ومسارات حقيقية | مطلوبة |
| G3 — Security | SAST/DAST/IDOR/Upload/WebSocket/Pentest | مطلوبة |
| G4 — Reliability | Load، backup/restore، failover، alerts | مطلوبة |
| G5 — Release | Mobile/Dashboard compatibility، smoke، rollback | مطلوبة |

الدرجة الحالية: نحو 91/100 كتقييم هندسي ساكن لمرشح الإنتاج. بعد نجاح G1–G5 دون ثغرات P0 وضمن أهداف الأداء، يمكن اعتماد النسخة للإنتاج. لا تستخدم عبارة 100% مثالية كبديل عن بوابة قبول قابلة للقياس.

## خطة 30 يومًا

| الفترة | الأعمال |
| --- | --- |
| الأيام 1–5 | تشغيل CI، إصلاح migrations، تثبيت OpenAPI، إعداد Secrets وGmail |
| الأيام 6–10 | تحديث الموبايل والداشبورد، Protected Tickets، Print Quote، Feedback |
| الأيام 11–15 | Staging كامل وR2 وCelery وExpo، اختبار journeys |
| الأيام 16–20 | اختبارات أمن وIDOR وUploads وWebSocket وOTP |
| الأيام 21–25 | Load، مراقبة، Backup/Restore، تحسين Queries/Indexes |
| الأيام 26–30 | Pilot محدود، تحليل التقييمات، إصلاح P0/P1، قرار Go/No-Go |

# 21  ملحق مسارات API وملفات التسليم

## الوحدات الأساسية

| الوحدة | الوظائف |
| --- | --- |
| accounts | تسجيل، Login، OTP، Refresh، Logout، إدارة المستخدمين والصلاحيات |
| verification | إرسال ومراجعة التوثيق والبطاقات المحمية |
| groups | الغروبات والعضويات والقنوات الخارجية |
| chat | REST/WebSocket والبلاغات والمرفقات |
| files | المكتبة، الأهلية، التذاكر والبث |
| printing | الأسعار، Quote، الطلبات، الحالات، التعيين |
| support | التذاكر والرسائل والمرفقات |
| notifications | داخلي، Device Tokens، Push Tasks |
| feedback | التقييم، الاقتراحات، التصويت، السياسات، التحليلات |
| audit/common | التدقيق، الاستجابات، الأخطاء، Throttling، Retention |

## ملفات التسليم

Panorama_Backend_v2_Production_Candidate.zip — نسخة الكود المنظفة دون .env أو .venv أو Cache.

Panorama_Backend_v2_Senior_Transformation_Report_AR.docx — هذا التقرير.

Panorama_Backend_v2_Change_Manifest_AR.md — سجل الملفات المضافة والمعدلة والمحذوفة.

SHA256SUMS.txt — بصمات التحقق من سلامة الملفات.

الخلاصة النهائية النسخة الجديدة لا تكتفي بإضافة Feature واحدة؛ بل تعيد ضبط حدود الثقة في النظام كله: المستخدم لا يحدد السعر، الواجهة لا تمنح الصلاحية، الرابط الحساس لا يعاد خامًا، OTP لا يسجل، والاقتراحات تتحول إلى دورة تطوير قابلة للقياس. الخطوة التالية ليست إضافة مزيد من الكود، بل إثباته في CI وStaging ثم إغلاق المخاطر المتبقية.